行政院原子能委員會核能研究所

「核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運貯作業實作訓練」技術服務案－

「支援廠房內乾貯設備準備及吊運實作訓練」案

分包廠商公告資訊

| 分包 工作 主題1 | 名稱 | 支援廠房內乾貯設備準備及吊運實作訓練(預估經費(含營業稅)：800萬) |
| --- | --- | --- |
|  | 內容 概述 | - 配合「核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運貯作業實作訓練技術服務案」之支援「實物操作整備訓練」，執行下列反應器廠房內乾貯設備準備、吊運作業相關項目： - 執行「實物操作整備訓練」各項作業(或訓練、操作)之前置準備、場地布置、作業(或訓練、操作)支援與復原工作。 - TSC傳送作業之支援 - 執行自動銲接機銲接操作員訓練所需之試片與耗材等由分包廠商自備。 - 自動銲接機與氫氣偵檢系統組(整)合操作之支援，並自備全尺寸銲道模擬試件1組，供核一廠人員僅進行屏蔽上蓋銲接。 - 自動銲接機原廠訓練之支援 - 傳送護箱準備之支援 - 氫氣偵檢系統檢查/保養之支援 - 程序管控與中控室操作之支援 - 密封鋼筒翻轉與傳送護箱準備作業之支援 - 傳送護箱及密封鋼筒吊運、水下操作以及除汙及汙染偵檢之支援 - 排水真空乾燥(VDS)系統組裝及操作之支援 - 氦氣測漏之支援 - 再取出設備操作之支援 - 配合「核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運貯作業實作訓練技術服務案」之支援「統合演練」實作訓練，執行下列項目之支援、協助準備、復原工作： - 準備與復原作業 - 密封鋼筒與傳送護箱結合作業 - 水下作業 - 銲接作業(含液滲檢驗PT、氫氣偵檢與氦氣測漏)，全尺寸模擬試件由分包廠商自備。 - 排水真空乾燥作業，使用封銲後之全尺寸模擬試件執行排水真空乾燥系統功能展示。 - 傳送與運送作業 - 提供耗材 - 分包廠商應維護反應器廠房內作業所需乾式貯存輔助設備，以確保作業進度。 - 分包廠商應提供合格操作人力，並自備各項作業(或訓練、操作)所需之臨時設備、裝置。 |
|  | 工作 期程 | 108年4月1日或臺電公司通知開工日起1年，並提供1年保固 |
| 分包廠商資格及履約條件 | - 依政府採購法第103條規定，被刊登為拒絕往來戶，在刊登期間內不得參加投標或為決標對象或分包廠商。 - 依據台電公司技術服務案需求規範書之要求，乙方若有分包商參與工作，其分包商須有乾式貯存整備訓練及統合演練經驗。 - 完成服務建議書(含履約能力、實績證明文件) ，連同「行政院原子能委員會核能研究所分包廠商意願書」並檢附廠商「設立登記之證明文件」於收件截止時間寄達核能研究所。 - 各項分包主題之預估經費係上限，應依本所承攬台電公司「核一廠用過核子燃料乾式貯存設施運貯作業實作訓練」全案之決標價格及本所採購作業而調整。 |  |
| 核能研究所 收件單位及截止時間 | 姓名：蒙天德、電話：03-4711400-3746、傳真：03-4713842 mail：tdmeng@iner.gov.tw 地址：32546桃園市龍潭區佳安里文化路1000號(工程組027館) 收件截止時間：108年3月27日上午8:00 |  |
| 遴選 方式 | 1.評審委員就廠商所提「服務建議書」，依「分包廠商評比表」(表四)評審項目予以評分，並將總分依序轉換為序位，總分最高者為序位一，次高者為序位二，第三高者為序位三。功能組/專案計畫將評審委員評審結果彙整(表五)，依優勝序位，列為本所分包廠商；若序位相同時，則以分包金額低者為優先。若分包金額亦相同時，則以獲得評選委員評定序位第一較多者為最優勝分包廠商。 2. 各項分包主題之預估經費係上限，應依本所承攬全案之決標價格及本所採購作業而調整。 |  |

行政院原子能委員會核能研究所分包廠商意願書

| 廠商 聲明 事項 | □是 | 本廠商係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職或其關係人，涉及違反公職人員利益衝突迴避法第9條『公職或其關係人，不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為』。 ＊若廠商勾選「是」者，不得為本所之分包對象。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □否 |  |  |
| 廠商 參加 意願 | □是 | 廠商： (印信) (若無意願者，亦請加註廠商名稱及簽名回復) | 代表人： (簽章) |
|  | □否 |  |  |